業　務　委　託　契　約　書　（案）

１　業務委託の名称　　　（多面的機能支払交付金に係る業務委託）

２　業務委託の施行場所　（活動組織が活動するエリアの住所を記入）地内

３　履行期間　　着　　手　　　　　　　年　　月　　日

完　　了　　　　　　　年　　月　　日

４　契約保証金　　　　　免　除

○○活動組織（以下「甲」という。）と△△土地改良区（以下「乙」という。）とは、上記業務（以下「業務委託」という。）を乙に委託することについて、次のとおり契約を締結する。

（総則）

第１条　甲は、上記履行期間に、上記業務施行場所において実施する多面的機能支払交付金に係る業務（以下「業務委託」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

２　乙は、業務委託の執行に当たっては、別紙業務一覧表に示す内容について誠実に実施するものとする。

（委託料の限度額）

第２条　甲は、業務委託に要する費用（以下「委託料という。」）として、金　　　　　円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金　　　　　円）を超えない範囲以内で乙に支払うものとする。

２　乙は、委託料を業務委託に要する経費以外に支出してはならない。

（業務実施計画）

- 乙は、業務委託に係る業務委託計画書（様式第１号）及び工程表を作成し、契約締結の日から５日以内に甲に提出し、その承認を得なければならない。

２　乙は、業務委託計画書に変更が生じた場合は、変更業務委託計画書を提出し、その承認を得なければならない。

（再委託の禁止）

- 乙は、業務委託の処理を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたものについてはこの限りでない。

（秘密の保持）

- 乙の代表者又は乙の代理人その他の従業者は、業務委託の実施に当たって知り得　た内容を他人に漏らし、又は業務委託の実施の成果に関する記録（業務委託の実施過程で得られた記録を含む。）を他人に閲覧させ、複製させ、複写させ若しくは譲渡してはならない。

（立会及び指示）

- 甲は、業務委託の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち合わせ、又は必要な事項について指示させることがある。

２　乙は、業務委託の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。

（委託料所要額の報告）

第７条　乙は、甲が定める時期に、委託料所要額報告書（様式第２号）により業務委託に要する経費の見込み額を甲に報告しなければならない。

２　前項の規定に基づく報告額が委託料の限度額を下回るときは、委託料の限度額を変更するものとする。この場合、委託料の限度額は甲乙協議して決める。

（業務内容の変更、中止等）

第８条　甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、業務委託の内容を変更し、又は業務委託の全部又は一部を実施し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、必要と認めるときは、次項及び第３項に定めるところにより、委託期間若しくは委託料を変更し、又は必要な費用等を甲が負担しなければならない。

２　委託期間又は委託料の変更は、甲、乙協議して定める。

３　甲は、第１項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定める。

（履行期限の延長の申し出）

第９条　乙は、天災等その責めに帰すことのできない理由その他の正当な理由により履行　期限までに業務委託を完了することができないときは、甲に対して、書面によりその理由を付して履行期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は甲乙協議して書面をもって定める。

（業務の完了報告及び完了確認）

第10条　乙は、業務委託を完了したときは、速やかに業務委託完了報告書（様式第３号）に業務委託の実施の成果の記録及び実施状況を確認できるもの（様式第４号）（以下「成果品」という。）を添えて甲に提出しなければならない。

２　甲は、前項の書類を受理した場合は、受理した日から起算して10日以内に成果品の完了の確認をしなければならない。

３　甲は、前項の規定による完了確認の結果、業務委託の実施状況が、この契約に適合しないと認めたときは、これを適合させる措置をとるべきことを乙に指示するものとする。

４　乙は、前項の規定による指示に従って措置した場合は、その結果を甲に報告するものとする。

５　第2項又は前項の完了確認の結果、成果品がこの契約に適合した場合は、成果品の引渡しが完了したときをもってその所有権が甲に移転するものとする。

（委託料の額の確定）

第11条　甲は、第10条に規定する検査の結果、当該業務委託が適正に実施されたと認めたときは、委託料の額を確定し、業務委託料確定通知書（様式第５号）により乙に対して通知するものとする。

２　前項の委託料の確定額は、業務委託に要した経費の実績額と委託料の限度額のいずれか低い額とする。

（委託料の支払）

第12条　乙は、前条の規定による通知を受けたときは、甲に対し委託料請求書（様式第６号）をもって委託料の支払を請求するものとする。

２　甲は、前項の規定による請求があったときは、その請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。

（前金払）

第13条　甲は必要があると認める場合は、委託料の10分の3以内を前金払することができる。

２　甲は、第1項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

（過払金の返還）

第14条　乙は、既に支払を受けた委託料が、第11条の規定により通知された委託料の額を超えるときは、その超える額について、甲の定めるところにより返還するものとする。

（部分払）

第15条　乙は、業務委託の完了前に甲に対して、委託料の部分払を請求することができる。

２　乙は、前項の部分払を請求するときは、あらかじめ書面により甲に通知して出来形部分の確認を受けなければならない。

３　甲は、前項による通知があったときは、遅滞なく確認を行い確認の結果を乙に通知しなければならない。

４　甲は、第２項の確認を受けた部分につき第１項の規定に基づいて乙から書面をもって請求があったときは、その請求を受けた日から14日以内に部分払をするものとする。

５　第１項の規定に基づき部分払を請求できる額は、業務委託の出来形部分に対する委託料相当額の10分の9以内の額とし、その請求は、次の表の左欄に掲げる委託金額の区分に応じ同表右欄に定める回数を限度とする。

| 委 託 料 | 回 数 |
| --- | --- |
| 500万円未満 | １ 回 |
| 500万円以上 | ２ 回 |

６　前項の規定にかかわらず、第13条の規定に基づき、前払金の支払を受けている場合において、第１項の規定に基づき部分払を請求できる額は、次の式により算出した額とする。

請求額＝（出来高委託料×9/10）－（前金額×9/10）

| × | 出来高委託料 | ＋ | 既に支払済の部分払額 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 委 託 料 |  |  |

（履行遅滞における損害金等）

第16条　甲は、乙が甲の定める期間内に契約を履行しない場合には、遅延日数に応じ、委託料につき年 2.6 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。

２　甲は、自己の責めに帰すべき理由により、委託料の支払（第13条の規定による前金払を含む。）を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、支払うべき委託料につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

（解除権）

第17条　甲は、次の各号の一に該当する場合はこの契約を解除することがある。

(1) 天災地変その他この契約締結後に生じた事情の変更により業務委託の実施を継続する必要がなくなったとき。

(2) 乙が、業務委託を実施することができなくなったとき。

第18条　甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。

(1) 正当な理由なくしてこの契約に違反したとき。

(2) 不正の手段により委託料の支払を受けたとき。

(3) 甲が行う調査を妨げ若しくは、甲が求める報告を拒み又は第7条の規定による甲の　　　指示に従わなかったとき。

(4) 次のいずれかに該当する場合

ア　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ　業務委託を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

キ　乙がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

２　前項の規定は、委託料の支払があった後においても適用する。

（委託料の返還）

第19条　乙は、第17条又は前条の規定により、この契約を解除された場合において、すで

に委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するも

のとする。

２　乙は、委託料を返還しなければならない場合において、これを甲が定める納期日まで

に納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 2.6 パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付するものとする。

（契約解除に伴う特例）

第20条　前条の規定により、この契約が解除された場合において業務委託の一部が完了し

ているときは、甲は、当該完了部分を確認の上、相当と認める金額を支払い、成果報告

帳票の引渡しを受けることができる。

（不当介入に対する措置）

第21条　乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。

（帳簿等）

第22条　乙は、他の委託事業、補助事業、乙の単独事業その他の事業の経費とは別に、委託料を明確に区分して経理しなければならない。

２　乙は、業務委託に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存するものとする。

（補則）

第23条　この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲

乙協議して定めるものとする。

この契約締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印してそれぞれその１通を保有するものとする。

年　　月　　日

甲　住 所

活動組織名

代表者名

乙　住所

土地改良区名

代表者名

（別紙）

業　務　一　覧　表

農地維持支払及び資源向上支払(共同)

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 事務管理 | 活動記録・作業日報作成（作業日報システムへの入力） 作業写真整理 多面的機能支払に係る実施状況報告書の作成 その他（総会等の資料作成の補助） |
| 会計処理 | 金銭出納簿作成 備品購入・日当等支出事務 領収書等証拠書類の整理 日当等の支払証明書作成その他 |

資源向上支払(施設の長寿命化）

| 事務管理 | 補修・更新施設の設計、数量取りまとめ 入札・契約事務 活動記録・作業日報作成（作業日報システムへの入力） 作業写真整理 出来形管理、完成検査の実施補助 財産管理台帳等の整備 |
| --- | --- |
| 会計処理 | 金銭出納簿作成 備品購入・日当等支出事務 領収書等証拠書類の整理 日当等の支払証明書作成その他 |

※　必要に応じて内容を加除してください。